## Slide 1: プログラミング講座
番外編 : PDCA と OODA (1)

## Slide 2: PDCA と OODA を理解し業務効率の改善を図ろう！
PDCA と OODA を覚えましょう
プログラミング講座 番外編(1) PDCA とは
プログラミング講座 番外編(2) OODA とは

## Slide 3: OFTチーム の PDCA
Plan : 計画
Do : 実行
Check : 評価(検査・テスト)
Action : 対策・改善
ステップ 2 Do​​
ステップ 3 Check​​
ステップ 4 Action
ステップ 1 Plan
OFTプロジェクトにおける
PDCA
を考えてみます。

## Slide 4: Plan : 計画
指摘(指示)内容の確認 / 納期(スケジュール) / 工数(見積)
指摘(指示)内容の確認 - OFT指摘リスト の内容を確認する。 ※指摘に記載されている単語の意味を理解出来ているか？ ※自衛官目線で内容の確認が出来ているか？ ※正しい仕様を理解できているか？ ※FCPMプロジェクトのどのクラスに関連しているか？

## Slide 5: Plan : 計画
指摘(指示)内容の確認 / 納期(スケジュール) / 工数(見積)
納期(スケジュール) - 検査・リリースまで含めた納期(スケジュール)で考える ※リリース後、現地確認まで実施(依頼)まで考えているか？->依頼した方にもスケジュールがあります。 ※リリースしたモジュールで品質保証までとして納期を守れることができるか？ ※単体テスト(Debug) / 結合テスト(Release) まで納期に入っているか？

## Slide 6: Plan : 計画
指摘(指示)内容の確認 / 納期(スケジュール) / 工数(見積)
工数(見積) - 確認した内容の全容が見えているか？ ※影響範囲(他の操作時など)を理解し、全操作に対して対応する工数を算出しているか？ ※コードレビュー・検査工数は算出されているか？ ※指摘された際の再対応の工数まで算出されているか？ ※覚えよう！安く(工数を短く)算出しても誰も得はしません！ 安く(早く)見積もると、回答している時に上長から褒められるでしょう！でも実は本当は誰も得はしません。むしろ間違えた算出をリカバリーする方が大変です。 また時間だけで判断する上長でしたら、上長失格ですので、更に御上の方に密告しましょう！ 精度の良い見積ほど、出来るエンジニアです。

## Slide 7: Do : 実行
プログラミング詳細設計 / プログラミング / コードレビュー
プログラミング詳細設計 - 明確なビジョンが見えているか？ ※後輩は先輩からの指示が理解できているか？ ※先輩は後輩に正しく指示が出来ているか？また理解したことを確認できているか？ ※(1)正しく理解できることを確認するため、コードレビューの目的欄の記載から始めたら？ ※(2)忙しいからといって先輩がコードレビューを怠っていませんか？怠っている様をみかけたら更なる上長に密告しましょう！

## Slide 8: Do : 実行
プログラミング詳細設計 / プログラミング / コードレビュー
プログラミング - 誰が見ても理解できるプログラミングになっているか？ ※無駄な変数をつくっていませんか？ ※ネストが深くなっていませんか？ ※コード規約通りのプログラミング(コーディング)になっているか？

## Slide 9: Do : 実行
プログラミング詳細設計 / プログラミング / コードレビュー
コードレビュー - 目的 -> 対応までを記載 ※プログラミングの変更箇所の理由を説明できているか？ ※初期化からプログラミング構成まで説明できているか？ ※見やすさまで考慮できているか？

## Slide 10: Check : 評価 (検査・テスト)
単体テスト (Debug) / 結合テスト (Release) / 品質保証 / 結合検査
単体テスト (Debug) - Visual Studio ステップ送りで全てのパターンの確認をする ※条件分岐で全ての分岐の確認ができているか？ ※考慮した条件分岐と同じ動作をしているか？ ※わかりやすいコメントになっているか？

## Slide 11: Check : 評価 (検査・テスト)
単体テスト (Debug) / 結合テスト (Release) / 品質保証 / 結合検査
結合テスト (Release) - Releaseビルドで全てのパターンを確認できているか？ ※プログラミング変更による影響範囲を理解できているか？ ※当初の目的からずれたプログラミングになっていないか？ ※リファクタリングなどにより、他の影響を確認できているか？ ※全ての動作パターンをテスト内容に反映できているか？

## Slide 12: Action : 対策・改善
テスト不具合対策 /コードレビュー改善
テスト不具合対策 - なぜテスト不具合が発生したか？ ※プログラミング (コーディング) ミスが発生したのか？ ※詳細設計の段階で問題が発生していたのならば、フィードバックはできているか？

## Slide 13: Action : 対策・改善
テスト不具合対策 /コードレビュー改善
コードレビュー改善 - なぜ指摘されたか？ ※プログラミング構造として問題があったのか？ ※初期化など、C++の基本を理解できているか？ ※コーディング規約を把握できているか？

## Slide 14: 参加者 全員で発表しましょう！
PDCAについて - PDCAを理解できたか？ ※先輩は、業務が怠慢になっていないか？←今回の講義で反省点を述べましょう！ （対象：鈴木） ※後輩たちは、今、自信を持っている項目を発表しましょう！←自信をもって発表しましょう！ （対象：能見T , 吉野T , 川口T , 山口T） 先輩は日々の反省をすること。 後輩たちは自信を持って発表できることを増やすこと！ 次回は OODAについて講義していきます。お楽しみに！
今回の講義内容を聴いて、全員発表をしましょう